Grad Subotica

Mesna zajednica „Željezničko naselje“

SKUPŠTINA MESNE ZAJEDNICE

Broj: 165/3-2014

Dana: 17.12.2014.

24000 Subotica

Majšanski put 53

Tel/Fax: 576 – 795

e-mail: mzzeljeznicko@suonline.net

PD/SZA

GRAD SUBOTICA

- gradonačelnik

- zamenik gradonačelnika za komunalnu delatnost

- predsednik Skupštine Grada

JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA

- direktor

- zamenik direktora

- rukovodilac Službe za investicije i razvoj

Z A K LJ U Č C I

sa sastanka rukovodstava JKP i MZ „Željezničko naselje“

održanom dana 17. decembra 2014. godine u 09.00 časova

u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

PRISUTNI:

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

- Tot Godo Valerija, direktor

- Šanta Čaba, zamenik direktora

- Nađ Abonji Maria, rukovodilac Službe investicija i razvoja

MZ „Željezničko naselje“ Subotica

- Radević Branislav, predsednik Skupštine MZ

- Doroslovački Petar, zamenik predsednika Skupštine MZ

- Kikić Atila, član Skupštine MZ

- Problematika kanalizacije u ulici 51. Divizije

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ će Planom za 2015. godinu obuhvatiti rešenje problematike izgradnje kanalizacione mreže u ul. 51. Divizije od Nevesinjske ulice – preko Majšanskog puta – do ul. Jovana Mikića

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ će sačiniti osnovni i varijantna rešenja problematike izgradnje kanalizacione mreže u ovoj ulici (kao Kolektor VII, kao gradski vod, kao sekundarni vod ... mešovitog ili separatnog tipa) sa procenom potrebnih finansijskih sredstava za njihovu realizaciju

- Prethodne informacije će biti pismeno poslate MZ najkasnije do usaglašenog termina održavanja sastanka sa građanima iz ul. 51. Divizije

- Grad Subotica bi trebalo da rešenje ove problematike obuhvati Budžetom za 2015. godinu i opredeljenjem putem prioritetne liste infrastrukturnih objekata - kanalizacione mreže koji bi se finansirali iz ostatka kreditnih sredstava EBRD za realizaciju projekta SWUP – Podizanje kapaciteta vodovoda Subotice ili iz drugih izvora sredstava

- Realizacija aktivnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

na području MZ „Željezničko naselje“ u 2014. godini i planirane aktivnosti

u 2015. godini

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će dostaviti pismenu informaciju MZ „Željezničko naselje“ o realizovanim aktivnostima (regulacija, projekti, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže) tokom 2014. godine na području ove MZ

- JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica će dostaviti pismenu informaciju MZ „Željezničko naselje“ o planiranim aktivnostima iz predloga Plana na području ove MZ u 2015. i u narednih nekoliko godina

- Ove informacije je potrebno pripremiti i dostaviti MZ najkasnije do usaglašenog termina zajedničkog sastanka sa građanima ul. 51. Divizije

- Javnost

- MZ „Željezničko naselje“ će organizovati sastanak rukovodstava Grada, JKP „Vodovod i kanalizacija“ i MZ do kraja 2014. godine sa građanima iz ul. 51. Divizije na osnovu zaključaka sa protestnog skupa građana iz ove ulice, nakon usaglašavanja termina između rukovodstva Grada i JKP „Vodovod i kanalizacija“

- MZ „Željezničko naselje“ će građanima i javnosti učiniti dostupnim sve informacije koje budu dostavljene ili raspravljane na pomenutom sastanku putem obaveštenja medijima, na Internet stranici Grada – za našu MZ, kao i pismenim odgovorima na dostavljene zahteve građana.

Zaključke sačinio,

Zamenik predsednika Skupštine MZ:

Doroslovački Petar, dipl.inž.inf.